REPORTE TÉCNICO – DEMO DAY

Gestión de Proyectos

Portada del Proyecto

| Nombre del proyecto | Fecha | Ciclo/Grupo | Campus/Entidad |
| --- | --- | --- | --- |
| NEXO – Plataforma de Estudio Colaborativo | Abril 2026 | 2026A / Inteligencia Colectiva | CUGDL – Universidad de Guadalajara |

Equipo

| Integrante | Rol principal | Competencia clave | Correo / Teléfono |
| --- | --- | --- | --- |
| Emilio Arroyo Hernández | Líder de Proyecto | Gestión, coordinación | emilio.arroyo@cugdl.udg.mx |
| Mitzy Anaid Torres Gutiérrez | Diseño UX/UI | Diseño de experiencia de usuario | mitzy.torres@cugdl.udg.mx |
| Máximo Raúl Horta Medina | Desarrollador Backend | Programación, bases de datos, cloud | maximo.horta@cugdl.udg.mx |
| Diego A. Hernández Guillaumin | Desarrollador Frontend | React, JavaScript, integración web | diego.hernandez@cugdl.udg.mx |
| Edgar Alfonso Sánchez Gueta | Científico de Datos / IA | Machine Learning, estadística, Python | edgar.sanchez@cugdl.udg.mx |
| Luis Ricardo Gómez Maldonado | Integrador de Plataformas | APIs REST, autenticación OAuth, SSO | luis.gomez@cugdl.udg.mx |
| Adalí Guadalupe Juárez Rojas | Comunicación y Vinculación | Marketing digital, relaciones públicas | adali.juarez@cugdl.udg.mx |

1) Resumen Ejecutivo (Elevator Pitch – 150 a 200 palabras)

NEXO es una plataforma educativa digital diseñada para el Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL), cuyo modelo híbrido genera una brecha crítica entre la carga académica oficial y el acompañamiento disponible. Entre el 8 % y 14 % de los estudiantes desertan en sus primeros semestres, disolviendo equipos de trabajo colaborativo que son requisito de carrera.

NEXO responde con un ecosistema de cinco pilares: (1) matching inteligente para reconformar equipos disueltos, (2) formación certificada gratuita integrada con IBM SkillsBuild, Microsoft Learn y Santander Academy, (3) repositorio colaborativo tipo GitHub + StackOverflow, (4) perfiles inteligentes basados en habilidades e intereses, y (5) bolsa de proyectos y convocatorias UDG.

A diferencia de plataformas genéricas, NEXO se integra al SSO institucional de la UDG y utiliza algoritmos de Inteligencia Colectiva —estigmergia e inteligencia de enjambre— para autoorganizar la comunidad estudiantil. Actualmente en fase de prototipo, con validación planificada para el Semestre 2 (2026) con el 30 % de la matrícula. El proyecto se alinea directamente con el ODS 4 (Educación de Calidad).

Misión y Visión

| Misión (¿por qué existimos?) | Visión (3–5 años, impacto aspirado) |
| --- | --- |
| Facilitar la continuidad académica y el aprendizaje colaborativo en el CUGDL mediante herramientas de inteligencia colectiva que reconectan estudiantes, previenen la deserción y fortalecen el tejido universitario. | En 2029, ser el ecosistema digital de referencia para el acompañamiento estudiantil en modelos híbridos de la Red Universitaria de Guadalajara, reduciendo la deserción temprana en un 30 % y conectando a más de 3,000 estudiantes con proyectos, oportunidades y formación certificada. |

ODS Prioritarios

| ODS | Meta/Indicador asociado | Cómo impacta tu proyecto |
| --- | --- | --- |
| ODS 4 – Educación de Calidad | Meta 4.4: Aumentar el número de jóvenes con competencias técnicas y profesionales para el empleo y la vida | Reduce la deserción estudiantil, fortalece el aprendizaje colaborativo y facilita el acceso a certificaciones gratuitas en el modelo híbrido del CUGDL |
| ODS 17 – Alianzas para lograr los Objetivos | Meta 17.16: Alianzas multi-actor para el logro de los ODS en países en desarrollo | Articula al CUGDL con IBM, Microsoft y Santander Academy para brindar recursos educativos gratuitos a los estudiantes |
| ODS 10 – Reducción de las Desigualdades | Meta 10.2: Potenciar la inclusión de todas las personas independientemente de su situación económica | Ofrece acceso igualitario a herramientas digitales y certificaciones gratuitas para estudiantes con distintos niveles socioeconómicos |

2) Problema, Solución y Propuesta de Valor

Problema

| Usuario/beneficiario | Dolor/Necesidad | Evidencia del problema (dato/cita/observación) |
| --- | --- | --- |
| Estudiantes de nuevo ingreso y semestres intermedios del CUGDL | Brecha entre carga académica oficial (48 créditos, ~25-33 hrs/semana) y horas presenciales disponibles (18-24 hrs/semana), sin herramientas de acompañamiento autónomo | Deserción estimada entre 8 % y 14 % en los dos primeros semestres (proyecciones internas CUGDL, 2024) |
| Equipos de trabajo colaborativo | Disolución de grupos por deserción de integrantes, dejando proyectos transversales —requisito de carrera— inconclusos y sin posibilidad de reconformarse | En 3 escenarios de ingreso (300, 600 y 1,000 alumnos), entre 24 y 140 estudiantes abandonan en los primeros dos semestres, desintegrando equipos (proyecciones CUGDL, 2024) |
| Comunidad estudiantil CUGDL en general | Desvinculación emocional y académica derivada de la reducción de días presenciales (de 5 a 3 por semana), que debilita el sentido de pertenencia y la colaboración entre pares | El modelo híbrido genera aprendizaje desigual: quienes carecen de conectividad, hábitos de estudio o tutoría efectiva se rezagan (UNESCO / UNICEF, 2023) |

Solución Tecnológica

| Producto/Servicio | ¿Cómo funciona? (alto nivel) | Estado actual |
| --- | --- | --- |
| Plataforma NEXO | Ecosistema digital modular con 5 componentes: matching inteligente (IA), formación certificada externa, repositorio colaborativo, perfil inteligente y bolsa de proyectos UDG. Se integra al SSO institucional para acceso con credenciales universitarias. | Prototipo de baja fidelidad validado en sesiones de co-diseño con estudiantes piloto |
| Algoritmo de Matching (IA) | Motor de emparejamiento basado en filtrado colaborativo que analiza perfiles (habilidades, intereses, disponibilidad horaria) y sugiere automáticamente la reconformación de equipos disueltos por deserción, enviando notificaciones a candidatos compatibles. | En diseño; implementación planificada para el Semestre 3 (2027) |

Propuesta de Valor

| Beneficio clave | Diferenciador vs. alternativas | Prueba/validación |
| --- | --- | --- |
| Reconformación automática de equipos tras deserción, asegurando la continuidad de proyectos académicos | Única plataforma institucional con matching IA para proyectos del CUGDL; ninguna alternativa (Moodle, SIIAU) ofrece esta función | Co-diseño con estudiantes piloto; datos estadísticos de deserción 8-14% como evidencia del problema |
| Acceso gratuito a certificaciones IBM, Microsoft y Santander integradas al perfil institucional del alumno | Las credenciales se validan automáticamente en el perfil; otras plataformas genéricas no conectan los certificados con la trayectoria académica | Acuerdos de IBM SkillsBuild y Microsoft Learn con instituciones educativas en México son de acceso libre |
| Visibilidad del talento estudiantil ante empresas, hackatones y convocatorias UDG | Bolsa de proyectos conectada directamente a la red institucional UDG; diferente de LinkedIn o bolsas de trabajo genéricas | Demanda identificada de vinculación universidad-empresa en el CUGDL (análisis de actores, 2025) |

3) Objetivos SMART

Objetivos SMART

| Objetivo | Métrica | Meta | Fecha límite | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registrar al 30 % de la matrícula activa del CUGDL en la plataforma NEXO con perfil completado | (Usuarios activos / Total matrícula) × 100 | ≥ 30 % | Dic 2026 | Diego Hernández / Emilio Arroyo |
| Reducir la tasa de disolución de equipos colaborativos en un 20 % respecto al semestre anterior | (Equipos disueltos S3 – S2) / Equipos disueltos S2 × 100 | Reducción ≥ 20 % | May 2027 | Edgar Sánchez / Emilio Arroyo |
| Lograr que el 40 % de usuarios activos complete al menos un curso certificado externo (IBM / Microsoft / Santander) | (Usuarios con ≥1 cert. / Usuarios activos) × 100 | ≥ 40 % | Dic 2026 | Máximo Horta |
| Activar el algoritmo de matching con datos reales del 30 % de la matrícula y generar ≥ 50 emparejamientos en el primer ciclo | Número de emparejamientos sugeridos y aceptados | ≥ 50 equipos vinculados | Feb 2027 | Luis Gómez / Edgar Sánchez |
| Obtener un NPS ≥ 7/10 entre los usuarios piloto tras el primer semestre de uso de la plataforma | Promedio de encuesta de satisfacción post-uso (escala 0-10) | NPS ≥ 7 | Dic 2026 | Mitzy Torres / Adalí Juárez |

4) Stakeholders y Usuarios

Mapa de Stakeholders

| Stakeholder | Tipo | Interés/Influencia | Necesidades/Expectativas | Táctica de comunicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudiantes de nuevo ingreso CUGDL (1er–2do sem) | Usuario primario | Alto interés; alta influencia en adopción y uso | Continuar proyectos colaborativos; acceso a certificaciones gratuitas | Onboarding digital, tutoriales en video, gamificación |
| Estudiantes de semestres intermedios (3er–4to) | Usuario secundario / mentor | Interés medio; influencia en difusión boca a boca | Visibilidad ante empresas y convocatorias UDG | Newsletter mensual; reconocimientos en plataforma |
| Coordinación Académica CUGDL | Aliado institucional / patrocinador | Alto interés en retención; alta influencia decisoria | Reducción de deserción; métricas de aprendizaje no formal | Reportes bimestrales de impacto; dashboards institucionales |
| Dpto. de TI del CUGDL | Aliado técnico | Bajo interés directo; alta influencia técnica | Seguridad de datos; integración estable con SSO y SIIAU | Reuniones técnicas formales; documentación de arquitectura |
| IBM SkillsBuild / Microsoft Learn / Santander Academy | Aliado externo / proveedor de contenido | Interés en posicionamiento educativo; influencia en calidad de cursos | Que sus certificaciones sean valoradas y completadas por estudiantes | Convenios formales de colaboración; reportes de uso y adopción |
| Empresas de la región (empleadores) | Aliado / cliente potencial futuro | Interés creciente en talento certificado | Acceso a perfiles estudiantiles verificables con competencias reales | Eventos de vinculación; ferias de talento universitario |

5) Organización del Equipo y Roles

Roles y Responsabilidades

| Rol | Nombre | Responsabilidades clave | Competencias requeridas | Disponibilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Director de Proyecto | Emilio Arroyo Hernández | Coordinación general, toma de decisiones, comunicación con stakeholders, reportes de avance | Gestión de proyectos, liderazgo, comunicación efectiva | 20 hrs/semana |
| Diseñadora UX/UI | Mitzy Anaid Torres Gutiérrez | Diseño de interfaces, prototipado, pruebas de usabilidad, investigación con usuarios | Figma, diseño centrado en usuario, investigación UX | 15 hrs/semana |
| Desarrollador Backend | Máximo Raúl Horta Medina | Desarrollo de APIs, base de datos, infraestructura de servidor, integraciones cloud | Node.js / Python, SQL/NoSQL, computación en la nube | 20 hrs/semana |
| Desarrollador Frontend | Diego A. Hernández Guillaumin | Desarrollo de interfaz web, integración con APIs backend, accesibilidad | React, JavaScript, CSS, integración REST | 20 hrs/semana |
| Científico de Datos / IA | Edgar Alfonso Sánchez Gueta | Algoritmo de matching, analítica predictiva, modelos ML, dashboards de impacto | Python, Machine Learning, estadística, visualización de datos | 15 hrs/semana |
| Integrador de Plataformas | Luis Ricardo Gómez Maldonado | Integración con APIs externas (IBM, Microsoft, SSO UDG, SIIAU), autenticación por roles | APIs REST, OAuth, seguridad de datos | 15 hrs/semana |
| Comunicación y Vinculación | Adalí Guadalupe Juárez Rojas | Gestión de comunidad estudiantil, difusión digital, alianzas con empresas, eventos | Marketing digital, redes sociales, relaciones públicas | 10 hrs/semana |

6) Roadmap y Cronograma (Gantt simplificado)

Hitos Clave

| Hito | Fecha inicio | Fecha fin | Entregable | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 – Fundamentación, co-diseño y arquitectura | Ene 2026 | Feb 2026 | Documento de Arquitectura de Software + Prototipo de baja fidelidad validado con estudiantes piloto | Conformación del equipo núcleo; solicitud de acceso a TI |
| Fase 1 – Despliegue MVP: Módulo Cursos y Perfiles | Feb 2026 | Jun 2026 | Plataforma operativa con registro de usuarios, perfiles activos e integración con IBM/Microsoft/Santander; ≥30% matrícula registrada | Sprint 0 completado; acceso concedido al SSO institucional |
| Validación y ajuste del MVP (iteración) | Jun 2026 | Sep 2026 | Reporte de NPS ≥7, métricas de uso y ajustes de interfaz basados en retroalimentación de usuarios piloto | MVP desplegado con usuarios activos |
| Fase 2 – Repositorio Colaborativo activo | Sep 2026 | Nov 2026 | Módulo tipo GitHub+StackOverflow operativo con primeras contribuciones y documentación de proyectos | ≥30% de matrícula con perfil activo |
| Fase 2 – Matching Inteligente: Activación del algoritmo | Nov 2026 | Ene 2027 | Sistema de alertas automatizado y reporte de primeros 'equipos rescatados' (≥50 emparejamientos) | Base de datos robusta con perfiles activos; repositorio funcionando |
| Fase 3 – Evaluación de impacto y gobernanza participativa | Ene 2027 | Jun 2027 | Informe Final de Impacto con métricas de deserción comparadas + Plan de Sostenibilidad del Software | Sistema de matching activo; ≥2 semestres de datos reales |

7) Presupuesto Estimado

Presupuesto

| Categoría | Concepto | Costo unitario (MXN) | Cantidad | Subtotal (MXN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura | Servidor en la nube – AWS/GCP (plan educativo) | $500/mes | 12 meses | $6,000 |
| Infraestructura | Dominio web y certificado SSL | $800 | 1 | $800 |
| Desarrollo | Horas de desarrollo backend (compensación simbólica) | $50/hr | 200 hrs | $10,000 |
| Desarrollo | Horas de desarrollo frontend | $50/hr | 150 hrs | $7,500 |
| Diseño | Licencia Figma (plan educativo gratuito) | $0 | 1 | $0 |
| Validación | Talleres de co-diseño con estudiantes piloto (materiales, espacio) | $500/sesión | 4 sesiones | $2,000 |
| Operación | Material de difusión digital (banners, flyers, redes) | $300 | 1 | $300 |
| Contingencia | Reserva del 10% del total estimado | — | — | $2,660 |

| Total (MXN) | Fuente de financiamiento principal | Notas |
| --- | --- | --- |
| $29,260 MXN | Recursos propios del equipo + aval institucional CUGDL + Fondo INNOVAUDG | Presupuesto estimado para el primer año operativo. Los costos de desarrollo son compensaciones simbólicas entre integrantes del equipo como parte de su proyecto académico. |

8) Estrategia de Financiamiento

Fuentes y Uso de Fondos

| Fuente | Monto esperado | Condiciones | Uso de fondos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos propios del equipo (autofinanciamiento) | $5,000 | Sin condiciones externas | Materiales iniciales, suscripciones y herramientas de diseño | Confirmado |
| CUGDL – Infraestructura institucional (en especie) | $10,000 (en especie) | Aval académico y presentación de resultados al final del semestre | Servidores, red, espacios físicos del campus para sesiones de co-diseño | Solicitado |
| Fondo INNOVAUDG – Convocatoria interna UDG | $15,000 | Presentación de proyecto en Demo Day y reporte de resultados | Desarrollo de software y talleres de capacitación con usuarios piloto | Pendiente |
| IBM SkillsBuild / Microsoft Learn (recursos gratuitos) | $0 (sin costo) | Sin condiciones (acuerdos educativos vigentes con instituciones mexicanas) | Contenido de cursos certificados gratuitos para estudiantes de la plataforma | Confirmado |

9) Impacto Social y Ambiental

Impacto Social

| Indicador | Línea base | Meta | Método de medición | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasa de deserción estudiantil en los primeros 2 semestres | 8 %–14 % (Proyecciones internas CUGDL, 2024) | Reducir a ≤ 6 % para el Semestre 4 (Jun 2027) | Comparativa de registros oficiales de bajas académicas del CUGDL antes y después del uso de NEXO | Semestral |
| Número de equipos colaborativos reconstituidos mediante matching | 0 (sin herramienta de matching disponible) | ≥ 50 equipos vinculados en el primer ciclo activo (Sem 3) | Registro interno de emparejamientos aceptados y equipos activos en la plataforma | Semestral |
| Porcentaje de usuarios activos con ≥1 certificación externa completada | 0 % (sin integración previa) | ≥ 40 % de usuarios activos al finalizar Semestre 2 | Conteo de credenciales integradas automáticamente en perfiles de la plataforma | Mensual |
| Índice de satisfacción del usuario (NPS) | No medido (plataforma inexistente) | NPS ≥ 7/10 al finalizar Semestre 2 | Encuesta digital de satisfacción post-uso aplicada al cierre de cada semestre | Semestral |

Impacto Ambiental

| Indicador | Línea base | Meta | Método de medición | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reducción en uso de papel (materiales físicos sustituidos por digitales) | Estimado: 500 impresiones/semana por grupo de trabajo en proyectos colaborativos | Reducir en un 80 % el uso de impresiones en proyectos que usan el repositorio de NEXO | Estimación de impresiones vs. sesiones de uso del repositorio digital (encuesta de hábitos) | Semestral |
| Huella de carbono reducida por menor desplazamiento físico gracias al acceso remoto | No medido; estimado con base en traslados evitados por días de estudio no presencial | Documentar y compensar movilidad equivalente a 2 días adicionales presenciales mediante acceso digital | Comparativa entre sesiones digitales y traslados evitados (encuesta de movilidad estudiantil) | Anual |

10) Plan de Calidad

Criterios de Calidad

| Entregable | Criterio/estándar de calidad | Método de verificación | Responsable | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plataforma NEXO (MVP) | Tiempo de carga < 3 seg; uptime ≥ 99 %; cero errores críticos en producción | Monitoreo con herramienta de analítica web (Google Analytics) y pruebas de carga automatizadas | Edgar Sánchez / Luis Gómez | Semanal |
| Algoritmo de Matching | Precisión de emparejamiento ≥ 70 % según retroalimentación de los usuarios que reciben la sugerencia | Encuesta de satisfacción con el match sugerido (escala 1–5); iteración del modelo ante puntuaciones < 3 | Edgar Sánchez | Por cada emparejamiento generado |
| Cursos certificados integrados | 100 % de los cursos enlazados funcionales sin errores de redirección ni credenciales caducadas | Revisión manual de todos los enlaces y tokens de API al inicio de cada semestre | Máximo Horta | Semestral (inicio de semestre) |
| Experiencia de usuario (UX) | NPS ≥ 7; tasa de abandono del onboarding < 20 %; tiempo promedio de registro < 5 minutos | Pruebas de usabilidad con estudiantes piloto; análisis de embudos en analítica de la plataforma | Mitzy Torres | Mensual |

11) Gestión de Riesgos

Matriz de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Plan de mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baja adopción de la plataforma por parte de los estudiantes | Media | Alto | ALTO | Campaña de difusión activa desde el Semestre 1; gamificación e incentivos de reconocimiento académico desde el lanzamiento | Adalí Juárez |
| Denegación de acceso al SSO institucional por parte del Dpto. de TI del CUGDL | Baja | Alto | MEDIO | Negociación anticipada con TI con presentación de arquitectura de seguridad; diseño de módulo de autenticación alternativo como contingencia técnica | Luis Gómez |
| Falta de financiamiento externo (convocatoria INNOVAUDG no aprobada) | Media | Medio | MEDIO | Escalar con recursos propios del equipo; buscar financiamiento alternativo en Santander Universidades, CONACYT o fondos de innovación UDG | Emilio Arroyo |
| Rotación de integrantes del equipo de desarrollo durante el proyecto | Media | Alto | ALTO | Documentación exhaustiva del código en GitHub desde el inicio; onboarding rápido documentado; metodología ágil que distribuye conocimiento entre el equipo | Emilio Arroyo |
| Brecha de seguridad o privacidad de datos sensibles de estudiantes | Baja | Alto | MEDIO | Cifrado de datos sensibles (TLS, hash de contraseñas); auditoría de seguridad antes del lanzamiento; cumplimiento de la LFPDPPP | Luis Gómez / Edgar Sánchez |
| Algoritmo de matching con baja precisión en primeras iteraciones (< 50 %) | Alta | Medio | ALTO | Diseño iterativo con retroalimentación continua de usuarios; matching manual como respaldo en los primeros ciclos mientras el modelo aprende | Edgar Sánchez |
| Resistencia institucional o burocracia para integración con SIIAU/Moodle | Media | Medio | MEDIO | Inicio de NEXO con funcionalidades independientes que no requieren integración; demostrar valor con datos de impacto antes de solicitar la integración | Emilio Arroyo |
| Deserción del propio equipo de desarrollo antes de completar el MVP | Baja | Alto | MEDIO | Acuerdos formales de participación firmados; integración del proyecto con créditos académicos del semestre de Gestión de Proyectos | Emilio Arroyo |

12) Indicadores Clave (KPIs)

KPIs del Proyecto

| Indicador | Fórmula | Línea base | Meta | Frecuencia | Responsable | Fuente de datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasa de Adopción | (Usuarios registrados con perfil activo / Total matrícula CUGDL) × 100 | 0 % | ≥ 30 % al fin del Sem 2 | Mensual | Diego Hernández / Emilio Arroyo | Base de datos de la plataforma NEXO |
| Tasa de Rescate de Equipos | (Equipos reconstituidos via matching / Total equipos con baja registrada) × 100 | 0 % | ≥ 50 % de equipos con baja reconstituidos | Semestral | Edgar Sánchez | Módulo de matching NEXO |
| Tasa de Certificación | (Usuarios con ≥1 curso completado / Usuarios activos) × 100 | 0 % | ≥ 40 % al fin del Sem 2 | Mensual | Máximo Horta | Integración API IBM / Microsoft / Santander |
| NPS – Satisfacción del usuario | Promedio de puntuación en encuesta post-uso (escala 0–10) | No medido | NPS ≥ 7 al fin del Sem 2 | Semestral | Mitzy Torres / Adalí Juárez | Encuesta digital en plataforma |
| Reducción de Deserción Estudiantil | (Tasa deserción año anterior – Tasa deserción año actual) / Tasa deserción año anterior × 100 | 8 %–14 % (CUGDL Sem 1–2, 2024) | Reducción ≥ 20 % relativa para Sem 4 | Semestral | Emilio Arroyo | Registros académicos oficiales CUGDL |

13) ¿Cómo Funciona? (Diagrama o Esquema)

A continuación se describe el flujo de alto nivel de la plataforma NEXO:

ENTRADA DEL USUARIO

El estudiante accede a NEXO con sus credenciales universitarias (SSO UDG/SIIAU). Completa su perfil inteligente indicando carrera, semestre, habilidades, intereses y disponibilidad horaria.

MÓDULO 1 – FORMACIÓN CERTIFICADA

El sistema recomienda cursos personalizados de IBM SkillsBuild, Microsoft Learn y Santander Academy basados en el perfil del alumno. Al completar un curso, la credencial se integra automáticamente al perfil institucional.

MÓDULO 2 – REPOSITORIO COLABORATIVO (Estigmergia)

Inspirado en GitHub + StackOverflow, permite documentar proyectos, compartir plantillas y resolver dudas técnicas. Cada contribución queda como huella digital persistente, accesible para futuros alumnos.

MÓDULO 3 – MATCHING INTELIGENTE (Inteligencia de Enjambre)

Cuando el sistema detecta una baja en un equipo, el algoritmo de filtrado colaborativo analiza perfiles compatibles y envía notificaciones automáticas a candidatos sugeridos. El equipo se autoorganiza de forma orgánica.

MÓDULO 4 – BOLSA DE PROYECTOS UDG

Espacio donde estudiantes publican iniciativas, buscan colaboradores y acceden a convocatorias de hackatones, eventos académicos y oportunidades de estancias profesionales con empresas de la región.

SALIDA / IMPACTO

El ecosistema genera métricas institucionales detalladas (retención, equipos activos, certificaciones) que NEXO provee al CUGDL como retorno de valor estratégico para la toma de decisiones en el modelo híbrido.

Anexos Técnicos

A1. PESTEL (resumen)

| Político | Económico | Social | Tecnológico | Ecológico/Ambiental | Legal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apoyo de la UDG y SEP a modelos híbridos e innovación pedagógica; política educativa alineada con la reducción de deserción (SEP, 2024) | Estudiantes con limitaciones económicas que justifican el acceso gratuito a certificaciones; costo alto del fracaso escolar para familias y la institución | Generación Z familiarizada con plataformas digitales colaborativas; cultura emergente de aprendizaje autodirigido y desarrollo profesional desde la universidad | Proliferación de APIs educativas gratuitas (IBM, Microsoft); avances en IA para sistemas de recomendación; infraestructura cloud accesible y escalable | Reducción de impresiones y desplazamientos físicos mediante plataforma digital; modelo educativo más sostenible y con menor huella de carbono | LFPDPPP (protección de datos personales en México); Reglamento General de Planes de Estudio UDG 2024; políticas de propiedad intelectual del CUGDL |

A2. Estructura WBS (resumen)

| Nivel WBS | Entregable/Tarea | Descripción | Costo estimado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | NEXO – Plataforma de Estudio | Proyecto completo (todos los módulos y fases) | $29,260 MXN | Emilio Arroyo (Director) |
| 1.1 | Sprint 0 – Arquitectura y Co-diseño | Documento de arquitectura de software + prototipo baja fidelidad validado con estudiantes piloto | $2,000 | Mitzy Torres / Emilio Arroyo |
| 1.2 | MVP – Módulo Cursos y Perfiles | Plataforma funcional con registro, perfiles activos y cursos certificados integrados (IBM/Microsoft/Santander) | $15,000 | Máximo Horta / Diego Hernández |
| 1.3 | Repositorio Colaborativo | Módulo tipo GitHub+StackOverflow con control de versiones y foro de dudas técnicas | $5,000 | Máximo Horta |
| 1.4 | Matching Inteligente | Algoritmo de emparejamiento basado en filtrado colaborativo, sistema de alertas y reconformación de equipos | $4,260 | Edgar Sánchez / Luis Gómez |
| 1.5 | Bolsa de Proyectos UDG | Módulo de convocatorias, hackatones y oportunidades de estancias conectado a la red UDG | Incluido en 1.2 | Diego Hernández |
| 1.6 | Evaluación e Informe de Impacto | Dashboard de métricas institucionales, comparativa de deserción e informe final de sostenibilidad | $3,000 | Edgar Sánchez / Emilio Arroyo |

A3. Evidencias/Validaciones

| Tipo de evidencia | Fecha | Hallazgos clave | Implicaciones para el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión bibliográfica (UNESCO, UNICEF, ONU 2023–2024) | Sep 2025 | Más de 251 millones de jóvenes fuera del sistema educativo; tasas de deserción universitaria en aumento por precariedad económica y falta de competencias digitales | Sustenta la relevancia global del problema que NEXO aborda y lo alinea con el ODS 4 |
| Análisis estadístico de deserción en el CUGDL | Sep 2025 | Deserción estimada entre 8 % y 14 % en los primeros dos semestres para cohortes de 300 a 1,000 alumnos; disolución de equipos en proyectos colaborativos como consecuencia directa | Define la línea base del KPI principal y dimensiona el mercado objetivo de NEXO dentro de la institución |
| Sesiones de co-diseño y enjambre con estudiantes piloto (Participatory Design) | Ene–Feb 2026 | Validación de atributos del 'Perfil Inteligente' y priorización de funcionalidades del MVP: cursos certificados y matching como los más valorados | Garantiza que el producto responda a necesidades reales detectadas por los propios usuarios y no a supuestos del equipo |
| Benchmarking de plataformas educativas existentes (Moodle, SIIAU, LinkedIn Learning) | Oct 2025 | Ninguna plataforma en la red UDG ofrece matching institucional para reconformación de equipos ni integración de certificados externos al perfil académico | Confirma el diferenciador competitivo único de NEXO y la oportunidad de mercado no atendida en el ecosistema universitario |
| Entrevistas informales con profesores del CUGDL (5 docentes consultados) | Nov 2025 | Los docentes identifican la discontinuidad de proyectos colaborativos como el principal problema pedagógico del modelo híbrido, y expresan interés en herramientas de seguimiento del aprendizaje autónomo | Valida la demanda desde el lado docente e institucional, ampliando el mercado más allá de los estudiantes |

14) Cierre y Llamado a la Acción

NEXO no es solo una plataforma tecnológica: es la infraestructura social que el CUGDL necesita para que ningún proyecto académico muera por falta de equipo. Buscamos el respaldo del jurado y de los aliados presentes en cuatro dimensiones estratégicas:

1. ALIANZA INSTITUCIONAL (CUGDL / Dpto. de TI)

Solicitamos el aval formal del CUGDL para acceder a la infraestructura de servidores e integración con el SSO de la UDG. Este es el requisito técnico más crítico para el lanzamiento del MVP y la condición necesaria para garantizar la seguridad y legitimidad de la plataforma.

2. MENTORÍA TÉCNICA (Expertos en EdTech / IA)

Buscamos conectar con mentores con experiencia en el desarrollo de plataformas educativas y algoritmos de recomendación que puedan guiar la fase de implementación del matching inteligente y asegurar la calidad técnica del sistema.

3. FINANCIAMIENTO (Fondos INNOVAUDG u equivalentes)

Solicitamos acceso a la convocatoria INNOVAUDG o fondos equivalentes por un monto de $15,000–$25,000 MXN para cubrir los costos de desarrollo y operación del primer año, particularmente la infraestructura de servidor y las sesiones de validación con usuarios.

4. USUARIOS PILOTO (Estudiantes voluntarios del CUGDL)

Buscamos identificar un grupo inicial de 30 a 50 estudiantes voluntarios del CUGDL dispuestos a participar en las sesiones de co-diseño del Sprint 0 y ser los primeros usuarios del MVP. Su retroalimentación es esencial para afinar el algoritmo de matching y la experiencia de usuario antes del lanzamiento masivo al inicio del Semestre 2.

Asesor/Mentor del proyecto: José Arturo Martínez Pardo | Materia: Inteligencia Colectiva | Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL), Universidad de Guadalajara | Ciclo 2026A